АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»декабря2018 г. с. Вознесенка № 94

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018 - 2022 годы в муниципальном образовании Вознесенский сельсовет»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Вознесенского сельсовета № 34 от 02.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Вознесенского сельсовета Березовского района Красноярского края, их формировании и реализации» руководствуясь Уставом Вознесенского сельсовета Березовского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы в муниципальном образовании Вознесенский сельсовет» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в муниципальной газете «Вестник Вознесенского сельсовета».

Глава Вознесенского сельсовета Т.П. Шмаль

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской)среды» на 2018-2022 годы

(далее – Программа)

Вознесенского сельсовета

(наименование населенного пункта численностью свыше 1000 человек

наименование муниципального образования)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Вознесенского сельсовета Березовского района красноярского края |
| Участники  Программы | Администрация Вознесенского сельсовета Березовского района красноярского края |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи  Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Показатели Программы |  |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы  1 этап: 2018-2019 годы  2 этап: 2020-2021 годы  3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы[[1]](#footnote-1) | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы---тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет— тыс. руб,  краевой бюджет — тыс. руб,  местный бюджет --- тыс. руб.  иные источники— тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

2. Приоритеты

политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Сельскаясреда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информированиеобо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства[[2]](#footnote-2).По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5.Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6.Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающейтерритории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8.Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

3. Характеристика нормативного правовогорегулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и

текущего состояния сферы благоустройства[[3]](#footnote-3)

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 1370 в том числе по возрасту[[4]](#footnote-4):

22,70 %от 55 лет и старше;

20 % от 40 до 55 лет;

18 % от 30 до 40лет;

11 % от 20 до 30 лет;

11 % от 18 до 20 лет;

10% от 10 до 18 лет;

5% от3 до 10 лет;

2,3% от 1 до 3 лет.

3.1.2.Стратегия социально –экономического развития: утверждена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5)

3.1.3. Генеральный план: утвержден Решением Березовского районного Совета депутатов от26.12.2012г. № 49-224Р.

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Березовского районного Совета депутатов от 10.12.2013г. № 62-330Р.

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Вознесенского сельского Совета депутатов от 10.08.2018 г. № 43.

3.2. Показатели оценкисостояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов | | |
| 1. Количество многоквартирных домов[[6]](#footnote-6) | ед. | 6 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[7]](#footnote-7) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. |  |
| кв.м. |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов[[8]](#footnote-8) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. |  |
| кв.м. |  |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню)от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальномуперечнюот общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 6 |
| кв.м |  |
| % | 100 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[9]](#footnote-9)  (общественные территории) | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,   из них: | ед |  |
| кв.м |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед |  |
| кв.м |  |
| % |  |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  |  |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройствеот общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед | 9 |
| кв.м | 15264,00 |
| % | 100 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м | 1000 |
| сквер | ед/кв.м | 1500 |
| набережная | ед/кв.м | 500 |
| иные |  | 12264,00 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м |  |
| 1. Иные показатели:   озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог  и т.д. |  | 5 |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2016 года администрацияучаствует в краевых конкурсах.

За 2015-2016 годы выполнены работы по благоустройству территориина общую сумму 490 000,00 тыс.рублей. Это позволило ликвидировать несанкционированные свалки, провести работы по благоустройству территорий Вознесенского сельсовета.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройствупроводятся субботники, иные мероприятия.

4. Цели и задачи муниципальной Программы

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

5. Ожидаемые результаты Программы

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к Программе.

6. Мероприятия Программы

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, Решением Вознесенского сельского Совета депутатов от 10.08.2018 г. № 43.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены[[10]](#footnote-10) Решением Березовского районного Совета депутатов от 10.12.2013г. № 62-330Р.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определенуставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены по адресу с.Вознесенка, ул. Солнечная, д. 1А 28 августа 2017 года..

В публичных слушаниях приняли участие 50 чел., что составляет 3,65 % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов)приблагоустройстведворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден[[11]](#footnote-11)Решением Вознесенского сельского Совета депутатов от 13.07.2017 г. № 23

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал следующее12. По итогам сравнительного анализа рассмотренных материалов об административном правонарушении за 3 года получены следующие данные.: В 2014 году административной комиссией назначено одно наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 руб. по ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7-2161 от 02.10.2008 г. и назначено одно административное наказание в виде предупреждения по ст. 1.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7-2161 от 02.10.2008 г.

В 2015 году административной комиссией назначено два наказания в виде административного штрафа каждый в размере 2 000 руб. по ст. 5.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7-2161 от 02.10.2008 г.

В 2016 году наказаний административной комиссией не назначалось, в связи с отсутствием нарушений Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» № 7-2161 от 02.10.2008 г. и правил благоустройства администрации Вознесенского сельсовета.

В 2016 году по сравнению с 2014 годом и 2015 годом количество рассмотренных материалов уменьшилось.

По итогам сравнительного анализа рассмотренных материалов об административном правонарушении в 2016 году отмечается положительная динамика, которая выражается в отсутствии правонарушений.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:[[12]](#footnote-12).

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяетсяв порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского краяот 18.07.2017г.№ 415-п.

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 24.07.2017г. № 57 «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собраниисобственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителямоказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды от 24.07.2017 г. № 56.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского краяот 18.07.2017г. № 415-п.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 24.07.2017г.№55«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1.Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2.Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до10 января года следующего за отчетным.

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской)среды»

на 2018-2022 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской)среды» на 2018-2022 годы на территории

Администрации Вознесенского сельсовета

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утверждены Решением Вознесенского сельского Совета депутатов от 10.08.2018 г. № 43. | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственныхза содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап- 50% |
| 1.2.Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административных комиссий | Не менее 5 решений административных комиссий  комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства 1 этап – 20%; 2 этап - 30%; 3 этап - 50% |
| 1.3. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образовани(организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территорий Вознесенского сельсовета |  |
| 1.4. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | |  | | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Вознесенского сельсовета | Решения общественной комиссии об утверждении актуальногоранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен вприложении№ 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[13]](#footnote-13) | | МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" | | 2018 | 2022 | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территорииот общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап- 50% поформе согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.1.2.Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | | Специалист по имуществу | | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[14]](#footnote-14), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | |  | | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласноЖилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2022 | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[15]](#footnote-15)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап- 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| 2.2.Благоустройство общественных пространств | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный переченьвсех общественных территорий приведен вприложение№ 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественныхтерриторий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[16]](#footnote-16) по графику | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2022 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространствапо форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап- 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | 2022 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Благоустройство общественной территории  а) Набережная, расположенная по ул. Ленина в Вознесенском сельсовете, площадь 500 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 6 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.;Озеленение - 12 деревьев.  б) Мемориал Победителя, расположенная по ул. Солнечная, 2г в Вознесенском сельсовете, площадь 564 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 2 опор. 2. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки на месте разрушенных бетонных - 420,0. 3. Восстановление бетонных лестниц – 2шт.;  в) Пешеходная зона, расположенная по ул. Солнечная в Вознесенском сельсовете, площадь 1000 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 10 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.;Озеленение - 25 деревьев.  г) сквер "Аллея выпускников", расположенная по ул. Ленина в Вознесенском сельсовете, площадь 1500 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 8 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.;Озеленение - 7 деревьев.Установкапешеходных дорожек.  д) Парк развлечений, расположенная по ул. Солнечная в Вознесенском сельсовете, площадь 1000 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 10 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.;Озеленение - 18 деревьев.  е) спортивная площадка, расположенная по ул. Солнечная в Вознесенском сельсовете, площадь 4000 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 18 опор.Озеленение - 10 деревьев.  ж) Площадка МКД, расположенная по ул. Ленина в Вознесенском сельсовете, площадь 1700 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 12 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.;  з) Площадка Ленина, расположенная по ул. Ленина в Вознесенском сельсовете, площадь 4000 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 12 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.;Озеленение - 12 деревьев  и) Детская площадка, расположенная по ул. центральная в Вознесенском сельсовете, площадь 1000 кв.м. 2018 2020 Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий  Планируемые работы: Устройство наружного освещения территории - 10 опор.Установка скамеек для отдыха 5шт.;Установка урн для мусора -5шт.; Озеленение - 10 деревьев | |  | | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | | | | | | |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[17]](#footnote-17) | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепцийблагоустройства территории общего пользования[[18]](#footnote-18) | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | | 2020 | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  -к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | | 2020 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[19]](#footnote-19) | Глава администрации Вознесенского сельсовета - Т.П. Шмаль | | 2018 | | 2020 | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  | |  | |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных

домов, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений,кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Солнечная, 8 |  |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, | ООО «МП СЖКХ» |
| 2 | Солнечная, 9 |  |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, | ООО «МП СЖКХ» |
| 3 | Солнечная, 10 |  |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, | ООО «МП СЖКХ» |
| 4 | Солнечная, 11 |  |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, | ООО «МП СЖКХ» |
| 5 | Солнечная, 12 | 822,3/729,7 | Протокол от 21.05.2016 № 2 | 25.10.2018 | 857,76 | 17,16 | 2% | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, | ООО «МП СЖКХ» |
| 6 | Солнечная, 13 |  |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, | ООО «МП СЖКХ» |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-нойтерритории | Наличие урн наобществен-ной территории | Наличие освещения наобществен-ной территории | Наличие лавок наобществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм наобществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования  (муниципаль-ного района/городского округа/сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Ленина | Набережная | Отдых | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 2. | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Солнечная | Мемориал победителя | Историческая память | - | 564 | - | - | + | - | + |
| 3 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Солнечная | Пешеходная зона | Отдых | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Ленина | Сквер «Аллея выпускников» | Школьные годы | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 5 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Солнечная | Парк развлечений | Отдых | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 6 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Солнечная | Спортивная площадка | Спорт | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 7 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Солнечная | ПлощадкаМКД | Отдых | - | 1700 | - | - | - | - | - |
| 8 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Ленина | Площадка «Ленина» | Отдых | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 9 | Вознесенский сельсовет | село | Вознесенка | ул. Пионерская | Детская площадка | Отдых | - | 1000 | - | - | - | - | - |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

комфортнойгородской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБЦ | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель:  Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИНЫЕ, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись фамилия, имя, отчество

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

комфортнойгородской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

Отчет

об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

многоквартирных домов   
по состоянию на 25.12.2018г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* | Солнечная, |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* | 8,9,10,11,12,13 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 80 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 2000м.кв. |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* |  |

\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет | нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 5 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | Нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Да |  |
|  | Количество | ед. | 3 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | Нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Да |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | Нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Удовл |  |
|  | Наличие | да/нет | Да |  |
|  | Наименование |  | Береза, елка, рябина |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 20 |  |
|  | Достаточность | да/нет | Нет |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_-\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «27»июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Ленина |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Набережная |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 500 кв.м |
| 1.4 | Назначение | отдых |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 300-400 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | Нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Нет |  |
|  | Наличие | да/нет | - |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Солнечная |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Мемориал Победителя |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 564 кв.м |
| 1.4 | Назначение | Истор.память |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 300-400 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | уд |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Уд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | уд |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | да |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | уд |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Солнечная |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Пешеходная зона |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 1000 кв.м |
| 1.4 | Назначение | отдых |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 200-250 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | Нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Уд |  |
|  | Наличие | да/нет | Да |  |
|  | Наименование |  | Деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Ленина |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Сквер "Аллея выпускников" |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 1500 кв.м |
| 1.4 | Назначение | Школьные годы |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 100 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | Нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | уд |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 4 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Солнечная |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Парк развлечений |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 1000 кв.м |
| 1.4 | Назначение | отдых |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 200 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | Нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Нет |  |
|  | Наличие | да/нет | - |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Солнечная |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Спортивная площадка |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 4000 кв.м |
| 1.4 | Назначение | спорт |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 200 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Солнечная |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Площадка МКД |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 1700 кв.м |
| 1.4 | Назначение | Детск.площадка |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 200 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | Нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | да |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 30 |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Ленина |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Площадка "Ленина" |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 4000 кв.м |
| 1.4 | Назначение | отдых |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 150-200 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | Нет |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на 01.08.2017г

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории | Ул. Центральная |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* | Детская площадка |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. | 1000 кв.м |
| 1.4 | Назначение | Детская площадка |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) \*\* | Не благоустроенная |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* | 100 |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | нет |

\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

\*\*благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 2 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | уд |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Нет |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Нет |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет | - |  |
| 7 | Наличие детских площадок,игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | 1 |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | ед. | - |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неуд |  |
|  | Наличие | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  | - |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | - |  |
|  | Достаточность | да/нет | - |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 12 | Иное |  | - |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на - л.

Дата проведения инвентаризации: «27» июля2017г.

Инвентаризационная комиссия:

Заместитель главы /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Ю. Лалетина

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

МУП "ЖКК Вознесенского сельсовета" /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Борзова

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Депутат Вознесенского

сельского Совета депутатов /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.Ю. Гусева

(организация, должность)(подпись)(Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования  (муниципаль-ногорайона/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользованияобъекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годыв муниципальном образовании

Вознесенский сельсовет

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)(расшифровка подписи)

\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

1. При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы. [↑](#footnote-ref-1)
2. Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-2)
3. В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. [↑](#footnote-ref-3)
4. Может быть отражена иная структура по возрасту. [↑](#footnote-ref-4)
5. По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое описание основных положений соотносящихся со сферой благоустройства. [↑](#footnote-ref-5)
6. Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. [↑](#footnote-ref-6)
7. Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-7)
8. Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. [↑](#footnote-ref-8)
9. Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. [↑](#footnote-ref-9)
10. Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-10)
11. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-11)
12. Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). [↑](#footnote-ref-12)
13. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-13)
14. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-14)
15. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-15)
16. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-19)