АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2025 г. с. Вознесенка № 52

О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории Вознесенского сельсовета

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения территории сельсовета, на основании п. 2 ст. 21 от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Решения Совета депутатов от 30.01.2020 № 2 «Об утверждении Правил благоустройства территории Вознесенского сельсовета Березовского района Красноярского края», ст. 7 Устава Вознесенского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории и архитектурно-художественного облика Вознесенского сельсовета с 01.04.2025 г. по 01.06.2025 г.

2. Утвердить план мероприятий для проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания территории сельсовета (приложение).

3. Рекомендовать Вознесенскому сельскому Совету депутатов провести работу депутатского корпуса по активизации населения на приведение в порядок приусадебных территорий.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, собственникам магазинов и павильонов, индивидуальным предпринимателям, владельцам индивидуальных жилых домов, председателям садоводческих обществ, принять участие в организации санитарной уборки прилегающих территорий, а также провести работу по благоустройству и озеленению этих территорий.

5. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций всех форм собственности, приступить к реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обрезке деревьев, кустарников, ремонту малых архитектурных форм, подъездов, фасадов жилых домов, внутриквартальных дорог и тротуаров.

6. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы сельсовета Черных О.Ю.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в муниципальной газете «Вестник Вознесенского сельсовета».

Исполняющий полномочия

Главы сельсовета О.Ю. Черных

Приложение

к Постановлению № 52

от «27» марта 2025 г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО

ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Сроки  исполнения |
| 1. Организационные мероприятия | | |
| 1.1. Проведение совещания по вопросам  подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству сельсовета. | Глава сельсовета | 01.04.2025 г. |
| 1.2. Определение лиц, ответственных за  организацию и проведение двухмесячника по благоустройству территории сельсовета. | Администрация сельсовета, по согласованию: руководители предприятий, учреждений, организаций . | до 01.06.2025 г. |
| 1.3. Привлечение автотранспорта и его  распределение для вывоза и утилизации мусора в период двухмесячника. | Администрация сельсовета | в течение  двухмесячника |
| 1.4. Организация санитарной очистки  прибрежных территорий р. Батоюшка | Администрация сельсовета | в течение  двухмесячника |
| 1.5. Обеспечение участия жителей сельсовета в проведении очистки внутри дворовых территорий многоквартирных домов (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), организация вывоза мусора. | Администрация сельсовета, по согласованию: Совет депутатов, МУП «ЖКК Вознесенского сельсовета», ООО «МП ЖКХ». | в течение  двухмесячника |
| 1.6. Обеспечение участия жителей сельсовета в проведении очистки придомовой территории домовладений частного сектора (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), организация вывоза мусора. | Администрация сельсовета, по согласованию: Совет депутатов Вознесенского сельсовета,  МУП «ЖКК Вознесенского сельсовета» | в течение  двухмесячника |
| 1.7. Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника | Администрация сельсовета | в течение  двухмесячника |
| 1.8. Освещение в средствах массовой  информации проведения двухмесячника | Администрация сельсовета | в течение  двухмесячника |
| 2. Мероприятия по благоустройству | | |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние  памятника и прилегающей территории | Администрация сельсовета, по согласованию:  МБУК «ЦКС Березовского района» филиал Вознесенского СДК | до 08.05.2025 г. |
| 2.2. Установление единого санитарного дня- пятницы по наведению порядка и чистоты на территории сельсовета с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях | Администрация сельсовета, по согласованию: руководители предприятий, учреждений, организаций | в течение  двухмесячника |
| 2.2. Приведение в порядок помещений торговых магазинов и павильонов | По согласованию: Руководители торговых  предприятий, индивидуальные предприниматели | до 01.06.2025 г. |
| 2.3. Приведение в порядок дорожно-знаковой информации (ремонт и промывка дорожных знаков). | По согласованию: обслуживающая организация | до 01.06.2025 г. |
| 2.4. Очистка опор линий электропередач, ограждений, стен зданий, павильонов,  остановок пассажирского транспорта от  объявлений, рекламы, плакатов и афиш | Администрация сельсовета, по согласованию: МУП «ЖКК Вознесенского сельсовета», обслуживающая организация | в течение  двухмесячника |
| 2.5. Установка скамеек во дворах жилых домов. | По согласованию:  ООО «МП ЖКХ». | май - июнь |
| 2.6. Организация санитарной очистки  газонов, обочин дорог, жилой зоны. | Администрация сельсовета, по согласованию: МУП «ЖКК Вознесенского сельсовета», ООО «УЮТ», обслуживающая организация | до 01.06.2025г. |
| 3. Мероприятия по контролю над проведением двухмесячника, информированию населения. | | |
| 3.1. Обязанности по проверке исполнения настоящего Постановления организациями, учреждениями и частными лицами | Администрация сельсовета | в течение  двухмесячника |